Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: 	Město Litomyšl

IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944

se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl

zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou

bankovní účet číslo: 19-926591/0100

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: 	ROCKY STAVBY COMPANY s.r.o.

IČO: 081 18 442  DIČ: CZ 081 18 442

sídlo Rybná 716/24 , Staré Město , Praha 1 , 110 00

zápis vedený u Městského soudu v Praze, spis. značka C, oddíl 313255

zastoupen Vladimír Mucha

bankovní účet číslo: 5605682369/0800

- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 17.03.2023 Smlouvu o dílo ohledně díla „Litomyšl – ul. Nerudova, obnova krytu komunikace“ (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 21.03.2023.

B.

Z důvodu prodloužení termínu realizace stavby rekonstrukce plynovodu, která stavbě opravy komunikace předcházela, bylo dohodnuto prodloužení termínu pro provedení díla.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a)	stávající znění bodů 2.1 a 2.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„2.1.	Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla dne 22.05.2023.

2.3.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 21.07.2023.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 24.05.2023 usnesením č. 436.

V Litomyšli dne 31.5.2023

Za objednatele:		Za zhotovitele:

…………………….………………………	…………………….………………………

Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.	Vladimír Mucha – jednatel společnosti

starosta města Litomyšle