Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě

který uzavřeli

na straně jedné: 	Město Litomyšl

IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944

se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl

zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou

bankovní účet číslo: 19-926591/0100

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: 	KXN CZ, s.r.o.

IČO: 28784111, DIČ: CZ28784111

sídlo Říčařova 611/30, 503 01 Hradec Králové

zápis v rejstříku: spisová značka C 27182 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

zastoupen Ing. Zdeňkem Kotkem - jednatelem

bankovní účet číslo: 225059169/0600

- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 09.10.2025 Kupní smlouvu na dodávku Výukových pomůcek pod názvem akce „Stavební úpravy II. ZŠ Litomyšl, U Školek - vybavení“ (dále též jen „Kupní smlouva“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 10.10.2025.

B.

Při dodávání vybavení bylo zjištěno, že některé položky obsažené v soupisu dodávek, dle specifikace mají dlouhou dobu na dodání i přes to, že internetové obchody uvádějí, že tyto výrobky jsou skladem.

Jedná se o položky č. 6 a č. 12 soupisu dodávek:

- položka č. 6 - Květ tulipánu - Realistický model květu ve 4 násobné velikosti, rozložitelný na 3 části. Po odstranění poloviny koruny lze vidět tyčinky a pestíky. Na zeleném podstavci. Rozměry max. 20x20x42cm.

- položka č. 12 - Sada minerálů a hornin - Sada musí obsahovat kombinaci min. 20 hornin a 10 horninotvorných minerálů. Sada se skládá ze dvou plastových boxů s přihrádkami. Velikost každého minerálu a horniny min. 2x2cm. Sada se skládá z minerálů, vyvřelých plutonických hornin, vyvřelých sopečných hornin, usazených hornin a přeměněných hornin.

Z důvodu, že tyto položky v době plnění smlouvy nebyly na trhu s krátkou dobou dodání, bylo dohodnuto prodloužení termínu pro dodání.

Z důvodu, že Květ tulipánu je u výrobce k dodání až v srpnu 2026, bylo dohodnuto o vyjmutí této položky se seznamu dodávaného vybavení. O tuto položku bude ponížena konečna cena dodávaného vybavení.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a)	stávající znění článku IV, odst. 3. Kupní smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

„3.	Termín dokončení dodávek: 	nejpozději do 30.01.2026“

b)	stávající znění článku V, odst. 1. Kupní smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

„1.	Celková cena je stranami sjednána ve výši:

původní cena:	cena bez DPH	1 476 700,00 Kč

ménědodávky: položka č. 6 - Květ tulipánu - Realistický model květu ve 4 násobné velikosti, rozložitelný na 3 části. Po odstranění poloviny koruny lze vidět tyčinky a pestíky. Na zeleném podstavci. Rozměry max. 20x20x42cm.

1 ks – cena 22 150 Kč bez DPH

konečná cena:	cena bez DPH	1 454 550,00 Kč

DPH:	305 455,50 Kč

cena vč. DPH	1 760 005,50 Kč

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 19.11.2025 usnesením č. 899.

V Litomyšli dne 19.11.2025	V Hradci Králové dne  19.11.2025

Za objednatele:		Za zhotovitele:

…………………….………………………	…………………….………………………

Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.	Ing. Zdeněk Kotek

starosta města Litomyšle	 jednatel