Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: 	Město Litomyšl

IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944

se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl

zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou

bankovní účet číslo: 19-926591/0100

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: 	Fitnema s.r.o.

IČO: 035 54 104, DIČ: CZ03554104

Sídlo: U Obůrky 823/5, Třebíč, Podklášteří – 674 01

zápis v rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 85351

zastoupen Ing. Jakubem Pelikánem – jednatelem společnosti

bankovní účet číslo: 123-1305840267/0100

- dále jen zhotovitel -

-

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 09.03.2021 Smlouvu o dílo ohledně díla „Regenerace sportoviště ulice Osevní“ (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 09.03.2021.

B.

Z důvodu omezení činnosti firmy spojené s pandemií koronaviru (SARS CoV-2) bylo dohodnuto prodloužení termínu pro provedení díla.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že stávající znění bodu 2.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

2.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit veškeré stavební práce na díle a provést dílo do 30.06.2021.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 04.05.2021 usnesením č. 400

Za objednatele:		Za zhotovitele:

…………………….………………………	…………………….………………………

Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.	Ing. Jakub Pelikán

starosta města Litomyšle	 jednatel společnosti Fitnema s.r.o.