Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě

který uzavřeli

na straně jedné: 	Město Litomyšl

IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944

se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl

zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou

bankovní účet číslo: 19-926591/0100

- dále jen příkazník -

a

na straně druhé: 	JAFIS s.r.o.

IČO: 25963244, DIČ: CZ25963244

sídlo Moravská 786, Litomyšl 570 01

zápis v rejstříku vedeném u krajského soudu v HK, oddíl C, vložka č. 17889

zastoupen Ing. Lenkou Mencovou, jednatelkou

bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxx

- dále jen příkazce -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 24.02.2020 Příkazní smlouvu ohledně výkonu a zajištění činnosti technického dozoru stavebníka (dále také jen „TDS“ nebo „TDI“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen „BOZP“) při realizaci stavby „Sociální bydlení v Litomyšli“ (dále též jen „Smlouva“).

Smlouva nabyla účinnosti dne 12.03.2020.

B.

Z důvodu okolnosti vyšší moci, kterými jsou mimořádná opatření orgánů veřejné moci při boji proti epidemii koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 a důsledky dopadů tohoto onemocnění do podnikatelské činnosti zhotovitele bylo dohodnuto prodloužení termínu pro provedení díla. S tím souvisí navýšení nákladů spojených s prodloužením realizace díla.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a) 	stávající znění Článku 6. Smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

„Činnosti příkazníka dle této smlouvy budou zahájeny po jejím podpisu nebo zahájením stavby a budou dokončeny nejpozději do:

- 	Předpokládaný termín zahájení činnosti TDS a BOZP		březen 2020

- 	Předpokládaný termín dokončení výkonu TDS a BOZP		30.červenec 2021“

c)	stávající znění článku 9. Smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

„Zpracování Plánu BOZP:

Cena bez DPH 						 9.000,- Kč

DPH 21 % 						1.890,- Kč

Cena včetně DPH 						10.890,- Kč

Výkon technického dozoru stavebníka:

Původní cena bez DPH						266.000,- Kč

Upravená cena bez DPH					285.000,- Kč

DPH 21 % 						59.850,- Kč

Cena včetně DPH 						344.850,- Kč

Výkon činnosti koordinátora BOZP:

Cena bez DPH 						80.000,- Kč

DPH 21 % 						16.800,- Kč

Cena včetně DPH 						96.800,- Kč

Celková cena všech částí plnění bez DPH 			374.000,- Kč

DPH 21 % 						78.570,- Kč

Celková cena včetně DPH 					452.540,- Kč

“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 15.06.2021 usnesením č. 542.

V Litomyšli dne 22.6.2021

Za objednatele:		Za zhotovitele:

…………………….………………………	…………………….………………………

Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.	Ing. Lenka Mencová,

starosta města Litomyšle	 jednatel společnosti