Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě

který uzavřeli

na straně jedné: 	Město Litomyšl

IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944

se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl

zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou

bankovní účet číslo: 19-926591/0100

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: 	Ing. Jan Chaloupka

IČO: 064 20 371, DIČ: CZ8606113626

Se sídlem Štefánikova 1053, 530 02 Pardubice

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

zastoupen Ing. Janem Chaloupkou

je plátce DPH

- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 17.02.2023 Příkazní smlouvu na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) pro stavbu „Oprava lávky ev. č. 132-L přes I/35 u Smetanova domu, Litomyšl“ (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 21.02.2023.

B.

Z důvodu prodloužení termínu realizace stavby do 15.12.2023 bylo dohodnuto prodloužení termínu pro zajištění výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) pro stavbu.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a)	stávající znění bodu 5.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

„5.1. 	Smluvní strany se dohodly, že příkazníkovi náleží odměna za činnost vykonávanou dle této smlouvy takto:

a) 	za zpracování plánu BOZP činí odměna 5.000. Kč bez DPH,

b) 	za výkon BOZP v průběhu realizace stavby s předpokládanou dobou realizace 9,5 měsíců činí odměna 8.000 Kč bez DPH měsíčně, tj. celkem za 9,5 měsíců 76.000 Kč bez DPH.“

c) stávající znění bodu 5.2. Smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

„5.2 Celková odměna bez DPH (součet odměn dle bodu 5.1. písm. a) a b) této smlouvy) činí maximálně 81.000 Kč.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 06.09.2023

Za objednatele:		Za zhotovitele:

…………………….………………………	…………………….………………………

Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.	Ing. Jan Chaloupka

starosta města Litomyšle	 koordinátor BOZP