Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: 	Město Litomyšl

IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944

se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl

zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou

bankovní účet číslo: 19-926591/0100

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: 	MICHAL BAČÁK

IČO: 87683652

sídlo Nenkovice 148, 69637 Želetice u Kyjova

zastoupen MgA. Michalem Bačákem

bankovní účet číslo: 177968359/0300

- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 02.06.2023 Smlouvu o dílo ohledně díla „Rodný byt Bedřicha Smetany – Výtvarné řešení kleneb“ (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 09.06.2023

B.

Z důvodu okolností vyvolaných koordinací prací dodavatelů jiných částí akce Rekonstrukce Rodného bytu B. Smetany bylo dohodnuto prodloužení termínu pro provedení díla.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a) stávající znění bodu 4.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„4.3. 	Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel dokončí Dílo nejpozději do 31.05.2024“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Litomyšle dne 03.04.2024, č. 278.

V Litomyšli dne  8.4.2024	                               V Nenkovicích dne  5.4.2024

Za objednatele:		Za zhotovitele:

…………………….………………………	…………………….………………………

Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.	MgA. Michal Bačák

starosta města Litomyšle	ilustrátor